Администрация Мордовского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 г.                                   р.п. Мордово                                           № 383

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2022 года в Мордовском районе

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2022 года, в соответствии с распоряжением администрации Тамбовской области от 16.07.2021 года № 574-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2022 года», администрация района постановляет:

1. Утвердить «План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2022 года» (далее - План), согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам администраций поссоветов, руководителям организаций и предприятий района обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

2.1. Информацию о выполнении мероприятий Плана направлять в отдел по ГОЧС администрации района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая жизнь» и на сайте сетевого издания «РИА ТОП 68» (www.top68.ru) в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района О.А. Саталкина.

Глава Мордовского района 	               			     С.В. Манн

Приложение

Утвержден

постановлением администрации района

от 27.07.2021 г. № 383

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2022 года в Мордовском районе

| №№ п/п | Мероприятия плана | Объемы и источники финансирования | Срок Исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод. |  | До 01.11.2021 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) |
| 2. | Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня на ГТС, представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения. В случае необходимости рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни воды. |  | До 01.11.2021 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 3. | Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебеня, отсева, песка (мешки с песком), грунта, пиломатериалов и д.р для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления. |  | До 01.12.2021 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 4. | Провести обследование по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозпроизводителям с требованиями обеспечить техническое решение для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка |  | До 01.12.2021 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 5. | Завершить работу по постановке бесхозяйных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС в установленном порядке |  | До 31.12.2021 | Отдел экономики администрации района |
| 6. | Провести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. |  | До 01.02.2022 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 7. | Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения, других материальных средств |  | До 01.02.2022 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 8. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ |  | До 01.02.2022 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 9. | Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных сре6дств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения в муниципальных образованиях, подверженных угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка, определить места их хранения и утвердить соответствующими нормативными актами органов местного самоуправления |  | До 01.02.2022 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 10. | Подготовить пункты временного размещения эвакуированного населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее – ПВР), обновить служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых (обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставления транспорта) |  | До 01.02.2022 | Эвакуационная комиссия |
| 11. | Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, оснащенные средствами спасения на водных объектах |  | До 01.02.2022 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 12. | Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов |  | До 01.02.2022 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 13. | Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения. |  | До 01.03.2022 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 14. | Продолжить разъяснительную работу среди населения, находящегося в угрожаемых районах, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. |  | В течении 2021-2022 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 15. | Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2022 году |  | До 01.03.2022 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 16. | Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, осуществления соответствующих выплат пострадавшему населению |  | До 07.03.2022 | КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 17. | Спланировать проведение профилактических мероприятий совместно с районной станцией по борьбе с болезнями животных и растений, в том числе лабораторный контроль, дезинфекционные мероприятия на случай возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, в зонах возможного подтопления (затопления) |  | До 01.03.2022 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 18. | Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) в соответствии с действующим законодательством. |  | В течении 2021-2022 | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 19. | Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, русел водотоков, аварийных каналов на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС), проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод. |  | До 01.10.2021 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 20. | Провести проверки состояния и при необходимости очистки водопропускных труб под автомобильными дорогами в р.п. Мордово по ул. Первомайская, Красная, Базарная, Шоссейная, Красина, Коммунальная, 1-я Революционная, Ворошилова, на участке автомобильной дороги «Каспий — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки «Орел - Тамбов» в районе железнодорожного переезда. |  | До 16.11.2021 | Глава администрации Мордовского поссовета (Дорофеев), МП МУП ЖКХ (Вяльцев) ЗАО ДСПМК «Мордовская» (Железнов) (по согласованию) |
| 21. | Продолжить работу по внесению границ зон затопления (подтопления) в документы территориального планирования района |  | В течении 2021 | Главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |
| 22. | Произвести при необходимости понижение уровня воды ниже предполоводных отметок, произвести согласование с отделом водных ресурсов по Тамбовской области Донского бассейнового водного управления для принятия решения об изменении режимов наполнения и (или) сработки водохранилища (пруда) с одновременным уведомлением заинтересованных ведомств (управления по охране окружающей среды и природопользованию области, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству), а также органов, ответственных за безопасность населения, и хозяйств в зоне влияния водохранилищ (пруда) и в нижнем бьефе ГТС |  | До начала паводкового периода | КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, главы администраций поссоветов (по согласованию) |