Администрация Мордовского

муниципального округа

Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 .11.2025                            р.п. Мордово                                     № 337-р

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровую платформу МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа и подведомственных администрации округа  учреждений

В целях внедрения многофункционального сервиса обмена информацией цифровой платформы МАКС (MAX) на территории Мордовского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровую платформу МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа и подведомственных администрации округа учреждений, согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий и представление в администрацию округа отчета о ходе его реализации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Т.А.Пелекшину.

Глава Мордовского

муниципального округа						С.В.Манн

Приложение

к распоряжению администрации муниципального округа от 28.11.2025г. № 337-р

План мероприятий - «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровую платформу МАКС (MAX)
в деятельность органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа и подведомственных администрации округа  учреждений

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2025 года № 1880-р «Цифровая платформа MAX» от компании ВКонтакте определена в качестве национального многофункционального сервиса обмена информацией.

Цели «Дорожной карты»: повышение оперативности коммуникаций, улучшение координации работы, повышение безопасности обмена информацией, улучшение взаимодействия между специалистами администрации муниципального округа, а также работниками подведомственных учреждений (МКУ, МБОУ, МБУК, МБУ ДО).

| № | Мероприятие | Ответственные | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и размещение информации на сайтах администрации, подведомственных учреждениях о новаторских технологиях российского мессенджера МАХ, удобстве и преимуществе использования МАХ | 1.Организационный отдел администрации округа 2.Руководители учреждений | до 1 сентября 2025 г. | Размещение информации |  |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по подключению сотрудников органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации округа, подведомственных учреждений | 1.Организационный отдел администрации округа 2.Руководители учреждений | август 2025 | Отчет |  |
|  | Перевод деловых коммуникаций специалистов администрации муниципального округа и работников подведомственных организаций на цифровую платформу МАКС (МАХ) | 1.Структурные подразделения администрации муниципального округа 2. Руководители подведомственных учреждений | август 2025 года | Отчет |  |
|  | Создание официальных каналов подведомственных администрации учреждений на цифровой платформе МАКС (МАХ), обеспечение необходимого количества подписчиков каналов информирования. | 1.Организационный отдел администрации муниципального округа 2.Руководители подведомственных учреждений | август 2025 года и далее еженедельно | Количество каналов информирования образовательных учреждений – 100% Количество подписчиков каналов информирования образовательных учреждений: Обучающиеся (5-11 классов): к 1 января 2026г. - 10%; к 1 марта 2026г. – 20% Родители (законные представители): к 1 января 2026г. – 50%; к 1 марта 2026г. – 80% |  |
|  | Обеспечение еженедельного использования работниками подведомственных образовательных организаций платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с обучающимися и родителями. | 1. МКУ «Информационно-методический центр» 2. Руководители образовательных учреждений | до 10 декабря 2025г.и далее еженедельно | Доля достижения – 15% от общего числа работников образовательных учреждений, далее – 100% |  |
|  | Обеспечение еженедельного использования обучающимися муниципальных образовательных учреждений и родителями (законными представителями) (количество рассчитывается из соотношения один обучающийся - один родитель). обучающихся платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) | 1. МКУ «Информационно-методический центр» 2. Руководители образовательных учреждений | еженедельно | Доля активных пользователей от общего числа пользователей: Обучающиеся: к 1 января 2026г. – 60%; к 1 марта 2026г. – 70% Родители (законные представители): к 1 января 2026г. – 80%; к 1 марта 2026г. – 90% |  |
|  | Обеспечение еженедельного использования работниками муниципальных образовательных организаций платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в сети «Интернет» с обучающимися и родителями (законными представителями) | 1. МКУ «Информационно-методический центр» 2. Руководители образовательных учреждений | еженедельно | Доля достижения - 75% от каждого образовательного учреждения, далее- 100% |  |
|  | Проведение ежемесячного мониторинга активности использования участниками образовательного процесса платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) | 1. МКУ «Информационно-методический центр» 2. Руководители образовательных учреждений | еженедельно | Доля активных пользователей от общего числа пользователей: Педагоги – 100% Обучающиеся: к 1 января 2026г. – 60%; к 1 марта 2026г. – 70% Родители (законные представители): к 1 января 2026г. – 80%; к 1 марта 2026г. – 90% |  |
|  | Организация участия родителей (законных представителей) в областном родительском собрании «Использование национального мессенджера МАХ в системе образования» | 1. МКУ «Информационно-методический центр» 2. Руководители образовательных учреждений | Декабрь 2025г. | Доля достижения - 90% от каждого образовательного учреждения |  |
|  | Обеспечение активности использования сотрудниками МКУ «Информационно-методический центр», педагогическими работниками подведомственных образовательных учреждений платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей сотрудниками | 1. МКУ «Информационно-методический центр» 2. Руководители образовательных учреждений | постоянно | Доля активных пользователей - 100% от каждого образовательного учреждения |  |
|  | Организация взаимодействия представителей бизнеса с гражданами, а также направление информационных сообщений уведомительного характера населению посредством цифровой платформы МАКС (МАХ). | Отдел экономики и муниципального заказа, организационный отдел администрации муниципального округа | сентябрь 2025 года | Отчет |  |
|  | Организация информационной кампании по популяризации функционала и преимуществ цифровой платформы МАКС (МАХ) для населения округа | Организационный отдел администрации муниципального округа | Постоянно | Организована информационная кампания по популяризации функционала и преимуществ цифровой платформы МАКС (MAX) для населения муниципального округа |  |