	Администрация Мордовского
муниципального округа
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
         28 .11.2025                            р.п. Мордово                                     № 337-р

[bookmark: _Hlk205275819][bookmark: _Hlk205220616]Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровую платформу МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа и подведомственных администрации округа  учреждений
В целях внедрения многофункционального сервиса обмена информацией цифровой платформы МАКС (MAX) на территории Мордовского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровую платформу МАКС (MAX) в деятельность органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа и подведомственных администрации округа учреждений, согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий и представление в администрацию округа отчета о ходе его реализации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Т.А.Пелекшину.

Глава Мордовского



муниципального округа						С.В.Манн



Приложение
к распоряжению администрации муниципального округа от 28.11.2025г. № 337-р

План мероприятий - «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией – цифровую платформу МАКС (MAX)
в деятельность органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа и подведомственных администрации округа  учреждений

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2025 года № 1880-р «Цифровая платформа MAX» от компании ВКонтакте определена в качестве национального многофункционального сервиса обмена информацией.
Цели «Дорожной карты»: повышение оперативности коммуникаций, улучшение координации работы, повышение безопасности обмена информацией, улучшение взаимодействия между специалистами администрации муниципального округа, а также работниками подведомственных учреждений (МКУ, МБОУ, МБУК, МБУ ДО). 

	№
	Мероприятие
	Ответственные
	Срок
	Результат



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Подготовка и размещение информации  на сайтах администрации, подведомственных учреждениях о новаторских технологиях российского мессенджера МАХ, удобстве и преимуществе использования МАХ
	1.Организационный отдел администрации округа
2.Руководители учреждений
	до 1 сентября 2025 г.
	Размещение информации

	2. 
	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по подключению сотрудников органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации округа, подведомственных учреждений
	1.Организационный отдел администрации округа
2.Руководители учреждений
	август 2025
	Отчет

	3. 
	Перевод деловых коммуникаций специалистов администрации муниципального округа и работников подведомственных организаций на цифровую платформу МАКС (МАХ) 
	1.Структурные подразделения администрации муниципального округа
2. Руководители подведомственных учреждений 
	август 2025 года
	Отчет

	4. 
	Создание официальных каналов подведомственных администрации учреждений на цифровой платформе МАКС (МАХ), обеспечение необходимого количества подписчиков каналов информирования.
	1.Организационный отдел администрации муниципального округа
2.Руководители подведомственных учреждений
	август 2025 года и далее еженедельно
	Количество каналов информирования образовательных учреждений – 100%

Количество подписчиков каналов информирования образовательных учреждений:
Обучающиеся (5-11 классов): к 1 января 2026г. - 10%; к 1 марта 2026г. – 20%
Родители (законные представители): к 1 января 2026г. – 50%; к 1 марта 2026г. – 80% 


	5. 
	Обеспечение еженедельного использования работниками  подведомственных образовательных организаций платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с обучающимися и родителями.
	1. МКУ «Информационно-методический центр»
2. Руководители образовательных учреждений

	до 10 декабря 2025г.и далее
еженедельно

	Доля достижения – 15% от общего числа работников образовательных учреждений, далее – 100%

	6. 
	Обеспечение еженедельного использования обучающимися  муниципальных образовательных учреждений и родителями (законными представителями) (количество рассчитывается из соотношения один обучающийся - один родитель). обучающихся платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ)
	1. МКУ «Информационно-методический центр»
2. Руководители образовательных учреждений

	еженедельно

	Доля активных пользователей от общего числа пользователей:
Обучающиеся: к 1 января 2026г. – 60%; к 1 марта 2026г. – 70%
Родители (законные представители): к 1 января 2026г. – 80%; к 1 марта 2026г. – 90%

	7. 
	Обеспечение еженедельного использования работниками муниципальных образовательных организаций платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в сети «Интернет» с обучающимися и родителями (законными представителями)
	1. МКУ «Информационно-методический центр»
2. Руководители образовательных учреждений

	еженедельно

	Доля достижения - 75% от каждого образовательного учреждения, далее- 100%


	8. 
	Проведение ежемесячного мониторинга активности использования участниками образовательного процесса платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ)
	1. МКУ «Информационно-методический центр»
2. Руководители образовательных учреждений

	еженедельно

	Доля активных пользователей от общего числа пользователей:
Педагоги – 100%
Обучающиеся: к 1 января 2026г. – 60%; к 1 марта 2026г. – 70%
Родители (законные представители): к 1 января 2026г. – 80%; к 1 марта 2026г. – 90%

	9. 
	Организация участия родителей (законных представителей) в областном родительском собрании «Использование национального мессенджера МАХ в системе образования»
	1. МКУ «Информационно-методический центр»
2. Руководители образовательных учреждений

	Декабрь 2025г.
	Доля достижения - 90% от каждого образовательного учреждения


	10. 
	Обеспечение активности использования сотрудниками МКУ «Информационно-методический центр», педагогическими работниками подведомственных образовательных учреждений платформы «Сферум» в цифровой платформе МАКС (МАХ) в рамках исполнения должностных обязанностей сотрудниками 
	1. МКУ «Информационно-методический центр»
2. Руководители образовательных учреждений
	постоянно
	Доля активных пользователей  - 100% от каждого образовательного учреждения

	11. 
	Организация взаимодействия представителей бизнеса с гражданами, а также направление информационных сообщений уведомительного характера населению посредством цифровой платформы МАКС (МАХ).
	Отдел экономики  и муниципального заказа, организационный отдел администрации муниципального округа
	сентябрь 2025 года
	Отчет

	12. 
	[bookmark: _GoBack]Организация  информационной кампании по популяризации функционала и преимуществ цифровой платформы МАКС (МАХ) для населения округа
	Организационный отдел администрации муниципального округа
	Постоянно
	Организована информационная кампания по популяризации функционала и преимуществ цифровой платформы МАКС (MAX) для населения муниципального округа




