Администрация Мордовского

муниципального округа

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2024                                      р.п. Мордово                                            № 73

Об утверждении муниципальной программы Мордовского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Мордовского муниципального округа» (с изменениями от 12.03.2024 №304, от 03.10.2024 №1260, от 27.12.2024 №1765, от 23.01.2025 №73, от 02.09.2025 №942, от 30.12.2025 №1306)

На основании постановления администрации Мордовского муниципального округа от 09.01.2024 № 27 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Мордовского муниципального округа», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Мордовского муниципального округа, администрация Мордовского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Мордовского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Мордовского муниципального округа», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Новая жизнь», на сайте сетевого издания «РИА ТОП68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Мордовского муниципального округа О.А. Саталкина.

Глава Мордовского

муниципального округа                                                                      С.В. Манн

Приложение

к постановлению администрации

округа от 19.01.2025 №73 (с изменениями от 12.03.2024 №304, от 03.10.2024 №1260, от 27.12.2024 №1765, от 23.01.2025 №73, от 02.09.2025 №942, от 30.12.2025 №1306)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Мордовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды на территории Мордовского муниципального округа»

Раздел I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мордовского муниципального округа Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | нет |
| Подпрограммы программы | нет |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы | нет |
| Цели Программы | Комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства; повышение уровня доступности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения, повышением качества жизни на территории Мордовского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства на территории Мордовского муниципального округа. |
| Задачи Программы | Оценка физического состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории Мордовского муниципального округа. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Мордовского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мордовского муниципального округа. Совершенствование эстетического вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ед.). Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (%). Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.). Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%). |
| Срок и этапы реализации Программы | 2024-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024-2030 годах составит 31 341,10 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 11 045,30 тыс. рублей: 2024 год –1 777,1 тыс. руб.; 2025 год – 2 371,1 тыс.руб; 2026 год – 2 284,6 тыс.руб; 2027 год – 2 293,4 тыс.руб; 2028 год – 2 319,1 тыс.руб; 2029 год – 0 тыс.руб; 2030 год – 0 тыс.руб; из средств бюджета Тамбовской области – 18 452,40 тыс. рублей: 2024 год – 8 308,3 тыс.руб.; 2025 год – 10 003,4 тыс. руб.; 2026 год – 46,6 тыс. руб. 2027 год – 46,8 тыс. руб. 2028 год – 47,3 тыс. руб. 2029 год – 0 тыс. руб. 2030 год – 0 тыс. руб. из средств бюджета Мордовского муниципального округа – 1 843,40 тыс. рублей: 2024 год 436,2 тыс. руб. 2025 год – 860,2 тыс. руб.; 2026 год – 342,3 тыс. руб. 2027 год – 102,3 тыс. руб. 2028 год – 102,4 тыс. руб. 2029 год – 0 тыс. руб. 2030 год – 0 тыс. руб. внебюджетные средства – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс. руб. 2029 год – 0 тыс. руб. 2030 год – 0 тыс. руб. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ сферы благоустройства населенных пунктов Мордовского муниципального округа показал, что в последние годы на территории  Мордовского муниципального округа проводится целенаправленная работа по благоустройству. В то же время имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории,  экономической привлекательности территорий общего пользования из-за  инфраструктурных проблем. Территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории требует комплексного подхода к благоустройству.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, упорядочения площадок индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Мордовского муниципального округа решается путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мордовского муниципального округа. В соответствии с требованиями Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Мордовского муниципального округа как приоритетный используется программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов. На территории Мордовского муниципального округа расположено 33 двухэтажных многоквартирных дома, в т.ч.: в р.п. Мордово - 19, в р.п. Новопокровка – 4, в д. Центральное отделение совхоза им. Ленина - 10.

Для благоустройства придомовых территорий требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления   с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядками  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций о включении дворовых территорий и наиболее посещаемых  муниципальных  территорий общего  пользования, Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы,  а  также  Положением  о рассмотрении и оценке предложений граждан, организаций, заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Мордовского муниципального округа;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в ближайшие три года;

- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в ближайшие три года.

С целью привлечения населения к участию в решении вопросов социально-экономического развития муниципального образования, формирования у жителей активной гражданской позиции, предоставления возможности широкого обсуждения проблем, повышения информационной открытости деятельности органа местного самоуправления, развития инициативного бюджетирования на территории с  2012 года (за исключением 2014 года) реализуется проект «Народная инициатива» (далее - Проект).

В период реализации Проекта в заседаниях общественного совета приняло участие 2422 граждан. В опросах по выбору проектов «Народной инициативы» приняло участие порядка 15000 граждан.

По результатам расширенных заседаний с учетом мнения населения было принято решение о реализации 53 проектов.

Общая стоимость всех проектов составила 5,4 млн. руб. Это средства областного бюджета, выделенные муниципальным образованиям на реализацию проектов «Народная инициатива» и средства внебюджетных источников.

Реализация проектов «Народная инициатива» по Тамбовской области направлена на решение вопросов местного значения в следующих сферах: водоснабжение и водоотведение населенных пунктов (16%), ремонт дорог (30%), организация уличного освещения (11%), установка детских игровых площадок (10%), благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха населения, мест захоронения (15%), ремонт домов культуры, памятников и объектов жизнедеятельности (10%), приобретение оборудования и техники (6%) и другие. В Мордовского муниципального округа это были проекты по организации мульти-стадиона, закупку косилок, урн и контейнеров для сбора ТКО, ремонт фонарей уличного освещения, засыпка щебнем дорог, засыпка щебнем плотин, приобретение оборудования для коммунальной техники, приобретение и установка детских площадок.

Благо получателями от реализации проектов «Народная инициатива» за пять лет стали более 45% граждан Мордовского муниципального округа.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

-государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

-Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р;

- национальным проектом "Жильё и городская среда" (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 24.09.2018 N 12);

-   Стратегией социально - экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года, утвержденной законом области от 04.06.2018 №246-3

При разработке программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы".

Основными приоритетами реализации Программы являются: комплексный подход в реализации проектов благоустройства; вовлечение граждан и общественных организаций в

-процесс обсуждения проектов, их отбор;

-повышение качества городской среды;

-реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии;

-обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Цель Программы - комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства; повышение уровня доступности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения, повышением качества жизни на территории округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства округа.

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

- оценка физического состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории Мордовского округа;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,  территорий общего пользования;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Мордовского муниципального округа;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мордовского муниципального округа;

- совершенствование эстетического вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Необходимым условием реализации  программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели и реализацию задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения мероприятия Программы взаимосвязаны и скоординированы с  государственной программой  Тамбовской области "Доступная среда", утвержденной постановлением администрации области от 30.03. 2016 № 322.

Также реализация мероприятий Программы тесно взаимосвязана с реализацией мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации области от 05.06.2013 N 586.

Раздел III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы изложены в Приложении 1 к Программе. Применяются следующие показатели:

- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве;

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий нуждающихся в благоустройстве;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов.

Раздел IV. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы.

В рамках программы запланировано благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства Мордовского муниципального округа, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Программы. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном приказом управления ТЭК и ЖКХ области от 22.06.2017 №60 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тамбовской области» (далее Приказ управления ТЭК и ЖКХ области).

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Очередность проведения работ, по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды   определяется администрацией Мордовского муниципального округа с учетом сроков поступления предложений от собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству,  о включении дворовой территории в муниципальную программу, сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий. Заявления заинтересованных лиц, поданные в администрацию Мордовского муниципального округа в рамках разработки муниципальной программы формирования комфортной городской среды, включаются в муниципальную программу в порядке первой очереди. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу устанавливаются нормативно-правовым актом администрации Мордовского муниципального округа.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Применительно к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий   обязательно участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Доля   финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не более 15 % от объема стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках реализации муниципальной программы, заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные представителями подрядной организации и совета многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет». Данные документы предоставляются в администрацию Мордовского муниципального округа.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии проведения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству, и при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий органы местного самоуправления определяют в муниципальных программах условия о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе о доле такого участия, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20 % от объема стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Трудовое участие заинтересованных лиц может быть предусмотрено по решению администрации Мордовского муниципального округа и осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается документально.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

выполнение работ по озеленению;

установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

иные виды работ.

Администрация Мордовского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов которых превышает 70 %, а так же территории, собственники которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решение о благоустройстве в установленный срок.

В рамках программы запланировано благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства округа, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр. от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также потребностям жителей Мордовского муниципального округа. Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Приказом управления ТЭК и ЖКХ области. Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам общественных обсуждений. Порядок и сроки общественных обсуждений о включении общественных территорий в муниципальную программу устанавливаются нормативным правовым актом администрации Мордовского муниципального округа. В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

благоустройство набережной;

благоустройство места для купания (пляжа);

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

устройство (реконструкция) детской площадки;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство кладбища;

благоустройство территории вокруг памятника;

установка памятников;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

обустройство родников;

очистка водоемов;

благоустройство городских площадей;

благоустройство или организация муниципальных рынков;

благоустройство пустырей;

благоустройство иных территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству территорий в Мордовском муниципальном округе, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

Обязательно привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территории Мордовского муниципального округа. Перечень  работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан указан в Приложении № 6 к муниципальной программе.

Первым этапом реализации Программы является проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанную с учетом требований Приказа Управления топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области   от 22.04 2017 года № 60 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы на каждой дворовой территории планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2024 по 2026 годы.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформирован исходя из предложений администрации Мордовского муниципального округа  и изложен в приложении 4.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, сформирован исходя из предложений администрации округа и изложен в приложении № 5.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении № 10 к муниципальной программе;

- укрупненные показатели сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», приведены в приложении № 7 к муниципальной программе;

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении № 9 к муниципальной программе.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства Мордовского муниципального округа. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей, обеспечит комплексный подход к вопросам благоустройства.

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 2.

Для реализации перечня мероприятий в Мордовском муниципальном округе принимаются (вносятся изменения) в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Мордовского муниципального округа». Разработка (внесение изменений) муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Мордовского муниципального округа» осуществляется на основе следующих принципов:

полнота и достоверность информации;

прозрачность и обоснованность решений администрации Мордовского муниципального округа о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную программу;

приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

эффективность расходования субсидии из бюджета Мордовского муниципального округа путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования (внесения изменений).

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности в ТЭК и ЖКХ Тамбовской области о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В рамках исполнения мероприятий по поддержке местных инициатив запланирована реализация проектов «Народная инициатива».

Условием выделения средств для реализации проектов является обсуждение на заседаниях общественного совета приоритетных направлений расходования средств, проведения опросов жителей с последующим утверждением окончательных направлений реализации проектов на расширенных заседаниях общественных советов.

Все реализованные проекты подлежат публичной приемке со стороны представителей общественности.

При определении проектов «Народная инициатива» необходимо учитывать, что средства, выделяемые на их реализацию, могут быть израсходованы исключительно на решение вопросов местного значения (организация в границах городского округа, городского и сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, подготовка проектно- сметной документации; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов городских округов, городских и сельских поселений, и обеспечение безопасности дорожного движения на них; организация благоустройства территории городских округов, городских и сельских поселений; организация обустройства мест массового отдыха, детских и спортивных площадок городских округов, городских и сельских поселений; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок на территории городских округов, городских и сельских поселений; содержание мест захоронения городских округов, городских и сельских поселений; иные направления деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На заседаниях общественного совета принимаются решения о проведении опросов граждан по выявлению первоочередных проблем жизнеобеспечения и благоустройства   поселений, с целью последующего определения направлений реализации проекта. С целью стандартизации и единообразия работы общественного совета по проведению опросов граждан, последним предоставляются рекомендации по изготовлению и заполнению опросного листа.

Члены общественного совета совершают обход домов с опросным листом. Жители высказывают свои предложения о том, какую проблему   поселения, населенного пункта необходимо решить в первую очередь, участвуя в проекте «Народная инициатива».

Каждый житель должен собственноручно расписаться в опросном листе. Проводить опрос и общение с населением должны члены общественного совета. Количество жителей делится пропорционально, составляется план-график обхода.

Минимальное количество жителей, которые должны принять участие в опросе и оставить свою подпись: для населенных пунктов до 400 человек - не менее 100 подписей; для населенных пунктов от 400 до 700 человек - не менее 150 подписей; для населенных пунктов от 700 до 1000 человек - не менее 200 подписей; для населенных пунктов от 1000 до 3000 жителей - не менее 350 подписей; для населенных пунктов свыше 3000 жителей - не менее 15% от численности жителей.

Заполнение свободных полей рекомендуемой формы опросного листа осуществляется исключительно в рукописной форме. Внесение фамилий опрашиваемых граждан осуществляется в ходе обхода домовладений. Не допускается предварительное внесение в опросный лист всех проживающих в населенном пункте, части территории населенного пункта. В графе наименование или номер проекта необходимо поставить соответствующую цифру.

В опросном листе размещаются наименования всех проектов, обсуждение которых состоялось на заседании общественного совета.

По желанию гражданина на обратной стороне подписного листа могут быть рукописно внесены его предложения по изменению направления реализации проекта.

Проведение расширенных заседаний общественных советов по вопросу определения направления реализации проектов «Народная инициатива» и сметы-расходов осуществляется с учетом мнения населения по итогам опроса жителей с приглашением депутатов представительных органов, руководителей и представителей органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, учреждений и организаций, предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, лидеров общественного мнения.

На расширенных заседаниях необходимо обсудить вопросы и принять соответствующие решения о привлечении средств софинансирования проектов «Народная инициатива» из внебюджетных источников в форме добровольных пожертвований с их последующим поступлением в бюджет муниципалитета, об иных формах участия юридических и физических лиц в реализации проекта, в том числе рассмотреть возможность софинансирования из муниципальных бюджетов.

По окончании обсуждения опросные листы и решения общественного совета по определению направлений реализации проекта хранятся в общественном совете.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за администрацией Мордовского муниципального округа, действующим законодательством.

Раздел V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы муниципальных услуг не оказывается.

Муниципальные задания в рамках реализации программы не формируются.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

в рамках реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел VII. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024-2030 годах составит 31 341,10 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета 11 045,30 тыс. рублей:

2024 год –1 777,1 тыс. руб.;

2025 год – 2 371,1 тыс.руб;

2026 год – 2 284,6 тыс.руб;

2027 год – 2 293,4 тыс.руб;

2028 год – 2 319,1 тыс.руб;

2029 год – 0 тыс.руб;

2030 год – 0 тыс.руб;

из средств бюджета Тамбовской области – 18 452,40 тыс. рублей:

2024 год – 8 308,3 тыс.руб.;

2025 год – 10 003,4 тыс. руб.;
2026 год – 46,6 тыс. руб.

2027 год – 46,8 тыс. руб.

2028 год – 47,3 тыс. руб.

2029 год – 0 тыс. руб.

2030 год – 0 тыс. руб.

из средств бюджета Мордовского муниципального округа – 1 843,40 тыс. рублей:

2024 год 436,2 тыс. руб.

2025 год – 860,2 тыс. руб.;
2026 год – 342,3 тыс. руб.

2027 год – 102,3 тыс. руб.

2028 год – 102,4 тыс. руб.

2029 год – 0 тыс. руб.

2030 год – 0 тыс. руб.

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;
2026 год – 0 тыс. руб.

2027 год – 0 тыс. руб.

2028 год – 0 тыс. руб.

2029 год – 0 тыс. руб.

2030 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы администрации Мордовского муниципального округа за счет всех источников финансирования изложено в Приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение изложены в Приложении 2 к Программе.

Раздел VIII. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную  реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам управлений администрации области сведения о реализации Программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и(или) основных мероприятий Программы;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения Программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Основанием для начала реализации  проектов «Народная инициатива» являются предусмотренные в законе области о бюджете области на соответствующий финансовый год субсидии на поддержку местных инициатив граждан и реализацию проектов «Народная инициатива».

Департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области ежегодно в зависимости от средств, установленных бюджетом области на реализацию проекта «Народная инициатива», подготавливает проекты постановлений администрации области «О методике распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив граждан и реализацию проектов «Народная инициатива», «О распределении субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив граждан и реализацию проектов «Народная инициатива», а также осуществляет контроль реализации проектов «Народная инициатива» органами местного самоуправления в соответствии Порядком предоставления и расходования. субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив граждан и реализацию проектов «Народная инициатива».

Департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области представляет в управление топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства области ежеквартальные (промежуточные) и итоговый отчеты о реализации проекта «Народная инициатива», в котором указывается степень выполнения мероприятий, отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников по форме согласно приложению к Порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив граждан и реализацию проектов «Народная инициатива».

Механизм реализации проектов «Народная инициатива» включает следующие этапы:

внесение общественным советом муниципального образования предложений по проектам;

проведение опроса населения по определению проектов из предложенных общественным советом и внесения предложений по реализации иных проектов;

утверждение расширенным заседанием общественного совета проектов, поддержанных населением в ходе опроса;

реализация администрацией округа утвержденных на расширенных заседаниях муниципального образования проектов.

Контроль реализации проектов «Народная инициатива» осуществляется общественным советом муниципального образования, их исполнение подлежит публичной приемке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе  «Формирование

современной  городской  среды на территории

Мордовского муниципального округа»

ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ

Муниципальной программы «Формирование современной  городской  среды на территории Мордовского муниципального округа»

| № | Наименования индикатора | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. (базовый) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 21 | - | - | - |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве | % | 63,6 | - | - | - |
| 3. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5. | Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Мордовского муниципального округа»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство прилегающих к жилым домам дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация Мордовского муниципального округа | Установка урн и лавок | 13 территорий, прилегающих к МКД. | 2024-2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| - Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Школьная, ул. Октябрьская в р.п. Мордово (320 м) | Администрация Мордовского муниципального округа | Устройство тротуара, ограждения, искусственной дорожной неровности | 1 (320 м) | 2024 | 1 815, 2 | 1 777,1 |  | 36,3 | 1,8 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство территории детской площадки в д.Центральное отделение совхоза им.Ленина |  | Благоустройство детской площадки, в том числе подготовка сметной документации | 625 м2 | 2025 | 2 424,60 | 2 371,10 |  | 48,40 | 5,10 | 0,00 |
| 2.3 | Благоустройство тротуара в р.п.Мордово по ул.Интернациональная от д.53 до д.85 |  | Устройство тротуара | 408м2 | 2026 | 2 373,50 | 2 284,6 |  | 46,6 | 42,3 | 0 |
| 2.4 | Благоустройство общественной территории Мордовского муниципального округа |  | - | - | 2027 | 2 342,50 | 2293,4 |  | 46,8 | 2,3 | 0 |
| 2.5 |  |  | - | - | 2028 | 2 368,80 | 2319,1 |  | 47,3 | 2,4 | 0 |
| 2.6 |  |  | - | - | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 |  |  | - | - | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9 509,4 | 9 268,2 |  | 225,4 | 53,9 | 0 |
| 3. Поддержка инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство территории «Сквер «Семейный» с.Шульгино Мордовского муниципального округа Тамбовской области» | Администрация Мордовского муниципального округа | Устройство тротуарной дорожки | 280 м2 | 2024 | 978,2 |  | 0 | 820, 7 | 157,5 | 0 |  |
| 3.2 | Благоустройство территории детской площадки на ул.Луговая в р.п.Мордово Мордовского муниципального округа Тамбовской области |  | Установка детского игрового комплекса, установка 4 лавочек и 4 урн | 1 комплекс, 4 лавочки, 4 урны | 2025 | 3 016,8 |  | 0 | 2 779,3 | 237,5 | 0 |  |
| 3.3 | Благоустройство тротуара на ул.Интернациональная в р.п.Мордово Мордовского муниципального округа Тамбовской области |  | Устройство тротуара | 373м.п. | 2025 | 2 999,8 |  | 0 | 2 762,3 | 237,5 | 0 |  |
| 3.4 | Благоустройство тротуара до Михаило-Архангельского храма р.п.Мордово Мордовского муниципального округа Тамбовской области |  | Устройство тротуара | 474 м.п. | 2025 | 2 977,20 |  | 0 | 2 739,7 | 237,5 | 0 |  |
| 3.5 | Благоустройство территории площадки ГТО в с.Ивановка Мордовского муниципального округа Тамбовской области |  | Установка спортивных элементов | 9 элементов | 2025 | 1 816,1 |  | 0 | 1 673,6 | 142,5 | 0 |  |
| 3.6 | Поддержка инициативных проектов |  | - | - | 2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 |  |  | - | - | 2027 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.8 |  |  | - | - | 2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9 |  |  | - | - | 2029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.0 |  |  | - | - | 2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 12 288,10 |  | 0,00 | 10 775,60 | 1 512,50 | 0,00 |  |
| 4.Реализация проекта «Дорога к дому всей семьей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация проекта «Дорога к дому всей семьей» | Администрация Мордовского муниципального округа | Благоустройство территории сквера «Семейных династий» р.п.Мордово ул.Почтовый переулок | 50 000 м2 | 2024 | 7 728,2 |  | 0,0 | 7 451,3 | 276,9 | 0 |  |
| 4.2 |  |  | - | - | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 |  |  | - | - | 2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 |  |  | - | - | 2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 |  |  | - | - | 2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 |  |  | - | - | 2029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7 |  |  | - | - | 2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 7 728,2 |  | 0,0 | 7 451,3 | 276,9 | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы администрации Мордовского муниципального округа

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы администрации Мордовского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа администрации Мордовского муниципального округа | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мордовский муниципальный округ» | Администрация Мордовского муниципального округа | 2024 | 10 521,60 | 1 777,10 | 8 308,30 | 436,20 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 13 234,70 | 2 371,10 | 10 003,40 | 860,20 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 2 673,50 | 2 284,60 | 46,60 | 342,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 2 442,50 | 2 293,40 | 46,80 | 102,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2028 | 2 468,80 | 2 319,10 | 47,30 | 102,40 | 0,00 |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 31 341,10 | 11 045,30 | 18 452,40 | 1 843,40 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в указанный период

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Новопокровка, ул. Железнодорожная,д.1 |
| 2 | р.п. Новопокровка, ул. Железнодорожная,д.9 |
| 3 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул. Центральная,д.2 |
| 4 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Центральная, д.3 |
| 5 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Центральная,д.6 |
| 6 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Юбилейная,д.1 |
| 7 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Юбиленая,д.2 |
| 8 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Юбилейная,д.3 |
| 9 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Юбилейная,д.4 |
| 10 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Микрорайн,д.10 |
| 11 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Специалистов,д.24 |
| 12 | д.Центральноен отделение совхрза им.Ленина, ул.Специалистов,д.24 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Мордово. Территория по ул. Школьная, Октябрьская (тротуар) |
| 2 | р.п. Мордово. Территория по ул. Интернациональная (тротуар) |
| 3 | р.п. Мордово, ул. Октябрьская, благоустройство территория парка ветеранов |
| 4 | р.п. Новопокровка, территория по ул. Революционная (в районе сквера) |
| 5 | р.п. Новопокровка, территория по ул. Орлова-Давыдова (в районе сквера) |
| 6 | Благоустройство территории в с. Ивановка |
| 7 | Благоустройство территории сквера «Семейный» в д. Отрада |
| 8 | Благоустройство территории сквера «Семейный» по ул. Центральная в с. Кужное |
| 9 | Благоустройство территории сквера «Семейный» в с. Шульгино |
| 10 | Благоустройство территории сквера «Семейный очаг» с.Сосновка |
| 11 | Благоустройство территории сквера «Семейных династий» в р.п.Мордово ул.Почтовый переулок |
| 12 | Благоустройство территории детской площадки в д.Центральное отделение совхоза им.Ленина |
| 13 | Благоустройство тротуара в р.п.Мордово по ул.Интернациональная от д.53 до д.85 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

Перечень работ

по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан

| №№ п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1. | Оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях |
| 2. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками |
| 3. | Зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями |
| 4. | Оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда |
| 5. | Устройство пандусов на придомовых и общественных территориях |
| 6. | Парковочные места на придомовых территориях |
| 7. | Устройство тактильной плитки для слабовидящих |
| 8. | Устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территории |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Мордовского муниципального округа в рамках программы «Формирование современной городской среды  на  территории  Мордовского муниципального округа»  (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный программой «Формирование современной городской среды на  территории  Мордовского муниципального округа» перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий округа за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 200 процентов от общей сметной стоимости работ, минимального перечня — не более 15% ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая администрацией Мордовского муниципального округа для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией программы.

- Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2. 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия в размере не менее 20 % от общей сметной стоимости работ, минимального перечня — не более 15%

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию округа.

- качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию округа не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением администрации Мордовского муниципального округа, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Мордовского муниципального округа.

Лицевой счет для аккумулирования средств и для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий, открывается в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лицо администрация округа заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ, минимального перечня — не более 15%.

Расходы по информационно-кассовому обслуживанию, иные затраты, необходимые для сбора определенной в соглашении суммы оплачиваются заинтересованными лицами самостоятельно за свой счет.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента определения итоговой суммы по итогам осуществления закупки. Возможно условие предоставление рассрочки платежей, которое должно быть указано в соглашении. Предельный срок перечисления денежных средств устанавливается 1 октября соответствующего года.

- случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в подпрограмму в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 1 октября текущего  года программы в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Мордовского муниципального округа с момента их зачисления на лицевой счет администрации Мордовского муниципального округа.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации округа как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6. Администрация  Мордовского муниципального округа осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация  Мордовского муниципального округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Мордовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет » данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Мордовского муниципального округа ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией округа на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется  в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Мордовского муниципального округа»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в

муниципальную программу формирования современной городской среды

на территории Мордовского муниципального округа

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Мордовского муниципального округа (далее - Порядок).

  - Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

  - Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Мордовского муниципального округа.

- Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

- В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

- Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

- Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

- Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

- Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией (решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии) или нормативно-правовым актом администрации Мордовского муниципального округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к муниципальной программе  «Формирование

современной  городской  среды на территории

Мордовского муниципального округа»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

- Уличное освещение.

2. Скамьи

3.Урны

4. Бордюры

5.Элементы детской игровой площадки

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Качалка-балансир малая дл 2м Качалка-балансир средняя дл 2,5м |  |
| Качалка-балансир 4-х местная большая |  |
| Качалка на пружине |  |
| Карусель |  |
| Качели средние с гибкой подвеской |  |
| Качели на металлических стойках двойные с гибкой подвеской |  |
| Горка |  |
| Песочница |  |
| Теневой навес " |  |
| Домик-беседка |  |
| Машинка без горки |  |
| Детский игровой комплекс |  |
| Детский спортивный комплекс |  |
| Дорожка "Змейка" |  |
| Игровая установка с баскетбольным щитом |  |
| Турник классический |  |
| Шведская стенка |  |
| Лиана большая фигурная |  |
| Тренажеры |  |

*дизайн объектов может быть изменен в соответствии с проектом