**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»** | | | | | | |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог: «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»- с.Александровка; Александровка-Отрада; «Воронеж-Тамбов»- Сосновка; «Мордово-Ереминка-«Воронеж-Тамбов»-Коммунар, в т.ч. изготовление ПСД | Администрация района | Ремонт автомобильных дорог: «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»- с.Александровка; Александровка-Отрада; «Воронеж-Тамбов»- Сосновка; «Мордово-Ереминка-«Воронеж-Тамбов»-Коммунар, в т.ч. изготовление ПСД | 22,2 км | 22,2 км |  |
| 1.2.1 | Содержание дорог общего пользования муниципального значения | Администрация района | Содержание дорог общего пользования муниципального значения | 253,3 км | 253,3 км |  |
| **2.Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | | | | | | |
| 2.1 | Выделение субсидий на возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных перевозок по социально-значимым маршрутам, организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим пассажирские автобусные перевозки | Администрация района | Выделение субсидий на возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных перевозок по социально-значимым маршрутам, организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим пассажирские автобусные перевозки | 6200,4 | 6200,4 |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Мордовского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»**

**за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюд  жет | вне  бюд  жет  ные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| 1. **Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 59912,7 |  | 59852,8 | 59,9 | - | 59912,7 |  | 59852,8 | 59,9 | - | 43387,4 |  | | 43344,0 | | 43,4 |  | 72 | | |  | | 72 | | 72 | - | |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Мордовского района | 6136,4 |  |  | 6136,4 | - | 6136,4 |  |  | 6136,4 | - | 5292,3 |  | |  | | 5292,3 | - | 86 | | |  | |  | | 86 | - | |
| 1.3 | Содержание дорог общего пользования  муниципального значения | 12371,8 |  | 12359,4 | 12,4 | - | 12371,8 |  | 12359,4 | 12,4 | - | 12237,2 |  | | 12225,0 | | 12,4 | - | 99 | | |  | | 99 | | 99 | - | |
|  | **Всего по подпрограмме** | **78420,9** |  | **72212,2** | **6208,7** | **-** | **78420,9** |  | **72212,2** | **6208,7** | **-** | **60916,9** |  | | **55569,0** | | **5347,9** | **-** | **78** | | | **-** | | **77** | | **86** | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых внутрирайонных маршрутах Мордовского района | 812,9 | - | - | 812,9 | - | 812,9 | - | - | 812,9 | - | 812,9 | - | - | 812,9 | - | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Поддержка и развитие автомобильного транспорта в муниципальных образованиях Тамбовской области | 5387,5 | - | 5382,1 | 5,4 | - | 5387,5 | - | 5382,1 | 5,4 | - | 5387,5 | - | 5382,1 | 5,4 | - | 100 | - | 100 | 100 | - |
|  | **Всего по подпрограмме** | **6200,4** | **-** | **5382,1** | **818,3** | **-** | **6200,4** | **-** | **5382,1** | **818,3** | **-** | **6200,4** | **-** | **5382,1** | **818,3** | **-** | **100** | **-** | **100** | **100** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по программе** | **84621,3** | **-** | **77594,3** | **7027,0** | **-** | **84621,3** | **-** | **77594,3** | **7027,0** | **-** | **67117,3** | **-** | **60951,1** | **6166,2** | **-** | **79** | **-** | **79** | **88** | **-** |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» | | | | | | |
| 1. | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3. | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердых покрытий | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта | км | 253,3 | 253,3 | 253,3 |  |
| 6. | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс.чел. | 6,4 | 4,0 | 5,2 |  |

Ответственный исполнитель: Масюк В.И. Тел.: (47542)3-20-73