**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Мордовского района**

**«Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Мордовского района Тамбовской области» за 2022 год**

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированные | достигнутые |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельской территории | Отдел архитектуры и строительства администрации района | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 160,0 | 2250,0 |  |

**Таблица 7**

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Мордовского района Тамбовской области за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюд  жет | | вне  бюд  жет  ные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| 1. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | **-** | - | | | - | | - | | - | **-** | |
|  | **Всего по программе** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | **-** | - | | | - | | - | | - | **-** | |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Мордовского района Тамбовской области за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Мордовского района Тамбовской области | | | | | | |
| 1 | Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | процент | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования | процент | 94,27 | 78,5 | 94,3 |  |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв. м. | 5901,0 | 160,0 | 2250,0 |  |
| 4 | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | Кв. м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | Количество семей | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке | количество семей | 2 | 3 | 3 |  |
| 7 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество реализованных проектов по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Сохранение численности сельского населения | тыс.чел. | 14,7 | 15,4 | 13,7 |  |

Ответственный исполнитель: Воропаев О.В. . Тел.: (47542) 3-20-73